UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

MONOGRAFIA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan integral de desarrollo de Software para la inmobiliaria “MAPO”

Sistema integral de gestión inmobiliaria

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CURSO:               METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

DOCENTE:          HUAYTALLA PARIONA JAIME ANTONIO

ESTUDIANTE:

- MARCELO CABALLERO FERNANDO MANUEL

- ATEQUIPA PORTA JHOVANY

- VALENZUELA VERA NICKOLTH DEL RUBBY

- CANTO ROJAS LILIANA PAMELA

CICLO:                V

SECCION:           A1

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO	1

1.	DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN	2

1.1	Presentación de la Organización	2

1.2	Análisis del contexto organizacional	5

1.3	Identificación de la necesidad	10

1.3.1. Requerimientos funcionales priorizados	12

2.	Selección y Justificación del Modelo de Proceso	15

2.1	Evaluación de alternativas	15

2.2	Modelo seleccionado.	16

2.3	Plan de aplicación del modelo	18

3.	Plan de Gestión del Proyecto	20

3.1	Cronograma macro	20

3.2.	Estimación de recursos	22

3.3.	Plan de gestión de riesgos	24

3.4.	Sistema de métricas y control	25

4.	Plan de Calidad de Software	27

4.1 Perfil de Calidad ISO 25010	27

4.2 Plan SQA con Enfoque Shift Left:	29

4.3 Costo de Calidad Estimado	30

5.	CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN CRÍTICA	32

5.1 Síntesis de las decisiones más importantes tomadas en el proyecto	32

5.2 Lecciones aprendidas durante la elaboración del trabajo	33

5.3	Reflexión sobre la elección del modelo de proceso	33

6.	REFERENCIAS Y ANEXOS	35

6.1	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	35

ANEXO A: Tabla comparativa de modelos candidatos	36

ANEXO B: Entrevista aplicada a MAPO S.A.C.	37

ANEXO C: Material complementario	37

## RESUMEN EJECUTIVO

El siguiente proyecto desarrolla un Plan Integral de Desarrollo de Software para la inmobiliaria “MAPO S.A.C.”, empresa dedicada a la compra de terrenos, venta de departamentos, administración de alquileres y gestión de hospedajes temporales tipo Airbnb todo esto dentro de la urbanización La Merced y La Merced Alta (Huancayo).  Actualmente la empresa cuenta con dos edificios operativos, “Edificio Marcelo” de 6 pisos y “Los Fresnos I” con 10 pisos destinado parcialmente a la venta y alquiler de departamentos.

La problemática principal identificada se encuentra en la gestión informal de alquileres en Airbnb, debido a que los acuerdos con clientes se realizan de manera verbal, sin documentación formal ni contratos registrados. Además, la inmobiliaria no cuenta con una base de datos centralizada, generando dificultades en el manejo de información, seguimiento de clientes, control de pagos, historial de reservas y administración de departamentos disponibles.

Con el objetivo de solucionar estas deficiencias, se propone el desarrollo del Sistema Integral de Gestión Inmobiliaria (SIGI), una plataforma web orientada a automatizar y centralizar los procesos principales de la inmobiliaria. El sistema permitirá gestionar clientes, reservas, alquileres, contratos digitales, pagos, disponibilidad de departamentos y reportes administrativos.

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología Scrum, debido a su flexibilidad, capacidad de adaptación y enfoque incremental. Esta metodología permitirá desarrollar el sistema mediante entregas parciales y retroalimentación continua, facilitando la mejora progresiva de funcionalidades según las necesidades de la inmobiliaria.

La implementación del sistema permitirá mejorar la organización de la información, reducir errores administrativos, formalizar los procesos de alquiler, optimizar la atención al cliente y fortalecer el control interno de la empresa. Asimismo, contribuirá a incrementar la eficiencia operativa y mejorar la toma de decisiones mediante información centralizada y accesible en tiempo real.

## DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN

### Presentación de la Organización

Nombre de la organización: MAPO S.A.C.

Rubro de la empresa:

MAPO S.A.C. es una empresa inmobiliaria dedicada a la compra de terrenos, construcción de edificios multifamiliares, venta de departamentos, administración de alquileres y gestión de hospedajes temporales tipo Airbnb en la ciudad de Huancayo. La inmobiliaria desarrolla principalmente sus actividades dentro de las urbanizaciones La Merced y Alto La Merced, zonas con creciente desarrollo urbano, comercial y habitacional dentro de la ciudad. Sus servicios están orientados tanto a clientes que buscan adquirir departamentos como a personas que requieren hospedajes temporales mediante plataformas digitales.

Actualmente, la inmobiliaria opera dos edificios multifamiliares:

- “Edificio Marcelo”, conformado por 6 pisos.

- “Los Fresnos I”, conformado por 10 pisos.

Ambos edificios cuentan con departamentos destinados a venta, alquiler residencial y hospedaje temporal tipo Airbnb.

Tamaño de la organización:

Actualmente, MAPO S.A.C. cuenta con:

- 6 trabajadores directos

- 2 edificios operativos

- 11 departamentos destinados a alquiler y hospedaje

Un promedio mensual aproximado de 20 clientes entre hospedajes, alquileres y consultas inmobiliarias

Asimismo, la demanda de clientes incrementa considerablemente durante temporadas altas como el mes de julio y las vacaciones de fin de año, debido al aumento de visitantes y turistas que llegan a la ciudad de Huancayo.

La empresa mantiene una estructura organizacional pequeña y centralizada, donde gran parte de las actividades administrativas, operativas y comerciales son supervisadas directamente por gerencia.

Antigüedad de la inmobiliaria:

MAPO S.A.C. cuenta con aproximadamente 3 años de actividad dentro del sector inmobiliario de la ciudad de Huancayo. Durante este periodo, la empresa ha logrado consolidar proyectos residenciales enfocados principalmente en alquileres temporales, hospedajes y venta de departamentos dentro de zonas urbanas estratégicas de crecimiento habitacional.

A pesar de su corto tiempo en el mercado, la empresa ha mostrado crecimiento progresivo mediante la administración de edificios multifamiliares y el uso de plataformas digitales de hospedaje como Airbnb.

Misión:

Brindar un servicio integral y de calidad; creando un lazo de confianza con nuestros clientes para escuchar sus necesidades y ofrecerles las mejores alternativas en la construcción de sus futuros sueños.

Visión:

Ser la empresa líder en el mercado inmobiliario local, cumpliendo los más altos estándares de calidad, seguridad y garantía, destacándonos por la satisfacción de nuestros clientes y contando con personal altamente capacitado en nuestros servicios.

Descripción de los procesos core del negocio relevantes al proyecto:

- Gestión de Terrenos:

La empresa realiza la búsqueda y evaluación de terrenos estratégicos dentro de zonas urbanas con potencial inmobiliario. Este proceso incluye análisis de ubicación, costos, documentación legal y viabilidad de construcción para futuros proyectos residenciales.

- Gestión de Proyectos de Construcción:

MAPO S.A.C. planifica y supervisa el desarrollo de edificios multifamiliares, realizando seguimiento al avance de obra, distribución de departamentos, presupuesto y control de recursos necesarios para cada proyecto inmobiliario.

- Ventas de departamentos:

La inmobiliaria realiza atención a clientes interesados en la compra de departamentos, brindando información sobre disponibilidad, costos, características del inmueble y formas de pago. Asimismo, se realiza seguimiento a separaciones y acuerdos comerciales relacionados con cada propiedad.

Adicionalmente, MAPO S.A.C. trabaja bajo una modalidad de preventa o reventa de departamentos antes de finalizar la construcción de los edificios. Para ello, la empresa presenta departamentos piloto y maquetas referenciales con el objetivo de captar clientes e inversionistas interesados en adquirir inmuebles a precios más accesibles durante etapas tempranas del proyecto.

Este proceso permite a la inmobiliaria obtener financiamiento progresivo para la construcción, además de generar mayor interés comercial en los proyectos inmobiliarios. Sin embargo, actualmente gran parte de la información relacionada con separaciones, pagos iniciales y seguimiento de clientes potenciales se administra de manera manual, dificultando el control ordenado de las operaciones comerciales y la trazabilidad de cada venta.

- Gestión de alquileres temporales - Airbnb:

La empresa administra departamentos destinados a alquiler temporal mediante plataformas digitales tipo Airbnb. Este proceso comprende reservas, coordinación de ingreso y salida de huéspedes, pagos, disponibilidad de habitaciones y atención al cliente. La promoción y publicación de los departamentos se realiza principalmente mediante plataformas digitales como Airbnb, Facebook Marketplace y publicaciones en redes sociales como Facebook, permitiendo captar clientes locales, nacionales y extranjeros interesados en hospedajes temporales dentro de la ciudad de Huancayo.

Actualmente, gran parte de estos procesos son gestionados de manera informal mediante llamadas telefónicas, mensajería instantánea y acuerdos verbales, generando dificultades en el control de reservas, seguimiento de clientes, administración de pagos y organización de información relacionada con los hospedajes.

- Gestión de pagos y contratos:

MAPO S.A.C. realiza el control de pagos relacionados con alquileres, reservas y ventas de departamentos. No obstante, actualmente existe ausencia de contratos digitales y formalización documentaria en algunos servicios de hospedaje temporal, generando riesgos administrativos y dificultades en el control de información.

- Gestión administrativa y reportes:

La gerencia realiza seguimiento operativo y financiero de la empresa mediante registros manuales y reportes básicos, lo cual dificulta la toma de decisiones rápidas respecto a disponibilidad de departamentos, ingresos mensuales, historial de clientes y control general de operaciones inmobiliarias.

### Análisis del contexto organizacional

El análisis del contexto organizacional de MAPO S.A.C. se desarrolla considerando las cuatro variables propuestas por Sommerville (2019): cultura organizacional, madurez del equipo de TI, naturaleza del producto y restricciones del negocio. Este análisis permite comprender las condiciones reales bajo las cuales se desarrollará el proyecto de software y facilita la selección adecuada de la metodología de desarrollo.

- Cultura organizacional: ¿es jerárquica o colaborativa? ¿tolera la ambigüedad? ¿valora la documentación?

MAPO S.A.C. presenta una estructura organizacional pequeña y centralizada, donde las decisiones administrativas y operativas son supervisadas principalmente por gerencia. La comunicación dentro de la empresa es directa e informal, debido al reducido número de trabajadores y al manejo cercano de las operaciones diarias. La cultura organizacional puede considerarse parcialmente jerárquica, ya que las decisiones importantes dependen de la gerencia; sin embargo, también existe colaboración constante entre los trabajadores debido al tamaño reducido de la empresa. La inmobiliaria muestra flexibilidad para adaptarse a nuevas tecnologías y procesos digitales, especialmente porque busca mejorar la administración de alquileres y hospedajes temporales.

Actualmente, la organización tiene bajo nivel de formalización documentaria en algunos procesos, especialmente en los servicios tipo Airbnb, donde muchos acuerdos se realizan de manera verbal o mediante aplicaciones de mensajería instantánea. Asimismo, la empresa no posee procedimientos estandarizados ni políticas tecnológicas definidas, lo que evidencia una cultura con limitada orientación hacia la documentación y control formal de información. No obstante, la gerencia reconoce la necesidad de modernizar sus procesos administrativos y mejorar el control interno, mostrando disposición para implementar un sistema que permita centralizar información y formalizar operaciones.

- Madurez del equipo de TI: experiencia, herramientas disponibles, proyectos previos

MAPO S.A.C. no cuenta actualmente con un área interna especializada en tecnologías de información ni con personal dedicado al desarrollo de software. Las actividades administrativas y de control se realizan mediante herramientas básicas como hojas de cálculo, registros manuales y aplicaciones de mensajería.

El nivel de madurez tecnológica de la organización puede considerarse bajo, debido a las siguientes características:

- Ausencia de sistemas informáticos integrados.

- Dependencia de procesos manuales para el control de clientes, reservas y pagos.

- Escasa experiencia en implementación de proyectos de software.

- Limitado uso de herramientas digitales para análisis y reportes.

Sin embargo, la empresa sí utiliza plataformas digitales externas como Airbnb, Facebook Marketplace y redes sociales para promocionar sus servicios, lo que demuestra una familiaridad básica con herramientas tecnológicas orientadas al negocio. Debido a esta limitada madurez tecnológica, el proyecto requerirá una metodología de desarrollo flexible, con entregas progresivas, capacitación constante y comunicación continua con los usuarios finales, facilitando así la adaptación gradual al nuevo sistema.

- Naturaleza del producto: tipo de software, criticidad, usuarios finales, normas de cumplimiento

El proyecto propuesto corresponde al desarrollo de un Sistema Integral de Gestión Inmobiliaria (SIGI), orientado a automatizar y centralizar los principales procesos operativos y administrativos de la inmobiliaria.

El sistema será una plataforma web multiusuario que permitirá gestionar:

- Clientes

- Reservas de hospedaje

- Alquileres temporales

- Contratos digitales

- Pagos y comprobantes

- Disponibilidad de departamentos

- Reportes administrativos

- Seguimiento de ventas y separaciones

El software tendrá una criticidad operativa media, ya que administrará información importante relacionada con clientes, pagos y disponibilidad de inmuebles. Aunque no se trata de un sistema crítico de vida o seguridad, sí requiere garantizar confiabilidad, disponibilidad y protección adecuada de la información.

Los usuarios finales del sistema serán:

- Gerencia

- Personal administrativo

- Encargados de alquileres y hospedaje

- Clientes externos (mediante consultas o reservas)

Asimismo, el sistema deberá considerar aspectos de seguridad y confidencialidad de datos personales, debido al manejo de información de clientes, pagos y contratos digitales. La naturaleza dinámica del negocio inmobiliario y de hospedajes temporales implica que los requisitos funcionales podrían evolucionar progresivamente conforme la empresa identifique nuevas necesidades operativas, por lo que el sistema debe ser adaptable y escalable.

- Restricciones de negocio: presupuesto estimado, plazo máximo, cliente interno o externo

MAPO S.A.C. es una empresa pequeña con recursos económicos limitados, por lo que el proyecto debe desarrollarse considerando restricciones relacionadas al presupuesto, tiempo y disponibilidad operativa de la organización. Además, debido a que el proyecto será planteado por estudiantes de Ingeniería de Sistemas en etapa de formación profesional, también existen limitaciones asociadas a la experiencia técnica y alcance del desarrollo.

Entre las principales restricciones identificadas se encuentran:

- Presupuesto limitado para implementación tecnológica e infraestructura.

- Ausencia de personal interno especializado en tecnologías de información.

- Necesidad de desarrollar el sistema dentro de un periodo académico determinado.

- Disponibilidad reducida de los usuarios para reuniones extensas debido a sus actividades operativas.

- Dependencia de procesos actualmente informales y poco documentados.

- Necesidad de minimizar interrupciones durante las operaciones diarias de alquiler y hospedaje.

Experiencia profesional limitada del equipo desarrollador, debido a que el proyecto será elaborado por estudiantes de Ingeniería de Sistemas bajo un enfoque académico y formativo.

Asimismo, el desarrollo del sistema estará orientado principalmente al diseño, planificación y construcción de un prototipo funcional del Sistema Integral de Gestión Inmobiliaria (SIGI), priorizando los módulos más importantes para la organización y considerando el alcance realista de un proyecto universitario. Se estima que el proyecto podrá desarrollarse en un periodo aproximado de 6 a 10 meses, utilizando un equipo pequeño conformado por estudiantes que asumirán roles de análisis, diseño, desarrollo y pruebas del sistema bajo supervisión académica.

Debido a que la empresa administra reservas y alquileres de manera continua, se plantea una implementación progresiva del sistema, permitiendo incorporar funcionalidades de manera gradual sin afectar significativamente las operaciones de la inmobiliaria.

Considerando estas restricciones, resulta conveniente utilizar una metodología flexible e incremental como Scrum, ya que permitirá desarrollar funcionalidades prioritarias por etapas, adaptarse a cambios en los requisitos y facilitar la comunicación continua entre el equipo desarrollador y la organización cliente.

### Identificación de la necesidad

- Descripción del problema o necesidad que justifica el proyecto de software

Actualmente, MAPO S.A.C. presenta diversas dificultades en la gestión administrativa y operativa de sus servicios inmobiliarios, principalmente en el control de alquileres temporales tipo Airbnb, reservas de hospedaje y seguimiento de ventas de departamentos. La empresa realiza gran parte de sus procesos de manera manual e informal, utilizando llamadas telefónicas, mensajes por aplicaciones móviles, registros en hojas de cálculo y acuerdos verbales con clientes.

Esta situación genera problemas como:

- Pérdida o desorganización de información de clientes y reservas.

- Dificultad para controlar la disponibilidad de departamentos en tiempo real.

- Falta de contratos digitales y documentación formal de alquileres.

- Escaso control sobre pagos realizados y pendientes.

- Ausencia de historial centralizado de clientes, hospedajes y ventas.

- Riesgo de duplicidad de reservas o errores administrativos.

- Limitaciones para generar reportes rápidos sobre ingresos, ocupación y estado de departamentos.

- Dependencia excesiva de la supervisión manual de gerencia.

Asimismo, la inmobiliaria viene experimentando un crecimiento progresivo en la demanda de alquileres y hospedajes, especialmente durante temporadas altas, lo cual incrementa la complejidad de las operaciones y evidencia la necesidad de implementar herramientas tecnológicas que permitan optimizar la gestión del negocio.

Frente a esta problemática, se propone el desarrollo del Sistema Integral de Gestión Inmobiliaria (SIGI), una plataforma web orientada a automatizar, centralizar y formalizar los procesos principales de MAPO S.A.C. El sistema permitirá mejorar el control operativo, reducir errores administrativos, optimizar la atención al cliente y facilitar la toma de decisiones mediante información actualizada y accesible en tiempo real.

- Alcance funcional: 5 a 8 módulos o funcionalidades principales del sistema

El Sistema Integral de Gestión Inmobiliaria (SIGI) contará inicialmente con los siguientes módulos principales:

- Módulo de Gestión de Clientes

- Registro, actualización y consulta de información de clientes.

- Historial de hospedajes, alquileres y compras realizadas.

- Módulo de Reservas y Hospedajes

- Registro y control de reservas de departamentos.

- Gestión de fechas de ingreso y salida.

- Control de disponibilidad de departamentos.

- Módulo de Alquileres Temporales

- Administración de alquileres tipo Airbnb.

- Seguimiento de ocupación y estado de los departamentos.

- Registro de observaciones y atención a huéspedes.

- Módulo de Contratos Digitales

- Generación y almacenamiento de contratos digitales.

- Registro de acuerdos de alquiler y hospedaje.

- Consulta de documentos asociados a cada cliente.

- Módulo de Gestión de Pagos

- Registro de pagos de reservas, alquileres y ventas.

- Control de pagos pendientes y comprobantes.

- Historial financiero por cliente.

- Módulo de Ventas y Separaciones

- Registro de departamentos disponibles para venta.

- Seguimiento de clientes interesados y separaciones.

- Control de pagos iniciales y estado de negociación.

- Módulo de Reportes Administrativos

- Reportes de ingresos mensuales.

- Reportes de ocupación y disponibilidad.

- Reportes de clientes, ventas y alquileres.

- Módulo de Administración del Sistema

- Gestión de usuarios y roles.

- Configuración general del sistema.

- Control de accesos y seguridad básica.

- Usuarios clave y sus roles en el sistema

| Usuario | Rol dentro del sistema |
| --- | --- |
| Gerencia | Supervisar operaciones, consultar reportes, controlar ingresos, disponibilidad y estado general de la inmobiliaria. |
| Personal administrativo | Registrar clientes, reservas, pagos, contratos y administrar información operativa diaria. |
| Encargados de hospedaje/alquiler | Gestionar ingresos y salidas de huéspedes, verificar disponibilidad y actualizar estados de departamentos. |
| Clientes externos | Consultar disponibilidad, realizar reservas y acceder a información básica relacionada con alquileres o compras. |
| Administrador del sistema | Gestionar usuarios, permisos, seguridad y mantenimiento básico del sistema. |

### 1.3.1. Requerimientos funcionales priorizados

Descripción: El Sistema Integral de Gestión Inmobiliaria deberá permitir que el administrador inicie sesión mediante su correo electrónico y contraseña. Las credenciales serán verificadas utilizando Supabase Auth. Cuando la autenticación sea correcta, el sistema deberá consultar el perfil y el rol almacenados en la tabla profiles y permitir el acceso al dashboard administrativo.

El dashboard mostrará información actualizada obtenida de las tablas de Supabase relacionadas con departamentos, clientes, reservas, pagos, ventas y contratos. Los datos registrados desde la página web deberán almacenarse en Supabase y posteriormente visualizarse en los módulos correspondientes y resumirse mediante indicadores dentro del dashboard.

El informe ya establece la vinculación del frontend con Supabase, la autenticación, las políticas de seguridad por roles y el despliegue de un primer incremento con login y gestión de clientes.

Precondiciones: Antes de iniciar el proceso se deberá cumplir lo siguiente:

- El administrador debe estar registrado en auth.users.

- Debe existir un perfil relacionado en la tabla public.profiles.

- El perfil debe tener asignado el rol Administrador.

- La cuenta debe encontrarse activa.

- El usuario debe contar con conexión a internet.

- Las políticas RLS de Supabase deben estar configuradas.

- Las tablas del sistema deben contener información registrada.

Flujo principal del requerimiento: Puedes colocar estos pasos en el informe:

- El administrador ingresa a la página web del SIGI.

- El sistema muestra el formulario de inicio de sesión.

- El administrador introduce su correo electrónico y contraseña.

- La página web envía las credenciales a Supabase Auth.

- Supabase verifica que las credenciales sean correctas.

- El sistema genera una sesión autenticada.

- SIGI consulta la tabla profiles para identificar el nombre y rol del usuario.

- El sistema verifica que el usuario tenga el rol Administrador.

- El administrador es redirigido al dashboard principal.

- El dashboard consulta la información almacenada en Supabase.

- El sistema calcula los indicadores generales.

- Los resultados se presentan en tarjetas, tablas y módulos de consulta.

Información mostrada en el dashboard: De acuerdo con la primera imagen que enviaste, el dashboard puede mostrar:

- Nombre y fotografía del administrador.

- Rol del usuario autenticado.

- Total de departamentos.

- Cantidad de departamentos disponibles.

- Porcentaje de ocupación.

- Cantidad de departamentos ocupados.

- Ingresos totales.

- Ingresos por alquiler.

- Ingresos por Airbnb.

- Número de clientes registrados.

- Ingresos mensuales.

- Ingresos acumulados.

- Acceso a departamentos.

- Acceso a reservas.

- Acceso a clientes.

- Acceso a reportes semanales.

No significa que todos los registros completos deban aparecer en una sola pantalla. El dashboard presenta datos resumidos, mientras que los registros detallados aparecen dentro de cada módulo.

## Selección y Justificación del Modelo de Proceso

### Evaluación de alternativas

Para determinar el enfoque metodológico más eficiente en la construcción del Sistema Integral de Gestión Inmobiliaria (SIGI) para MAPO S.A.C., se realizó una evaluación comparativa de tres modelos de proceso candidatos: el Modelo en Cascada, el Modelo Incremental y el marco ágil Scrum. Esta evaluación se fundamenta en las características particulares de la organización, su baja madurez tecnológica y la naturaleza dinámica de sus operaciones comerciales.

| Criterio de Evaluación | Modelo en Cascada | Modelo Incremental | Modelo Scrum (Ágil) |
| --- | --- | --- | --- |
| e. Adecuación al nivel de claridad de los requisitos | Bajo: Requiere requisitos estables y definidos desde el inicio. El negocio de MAPO S.A.C. es muy dinámico y sus procesos actuales son informales, por lo que los requisitos evolucionarán rápidamente. | Medio: Permite definir un núcleo base e ir agregando funciones, pero sigue dependiendo de una arquitectura y un alcance muy estructurados desde el comienzo. | Alto: Está diseñado específicamente para lidiar con requisitos cambiantes y emergentes mediante un refinamiento continuo del Product Backlog. |
| f. Tolerancia al riesgo técnico del proyecto | Bajo: Los problemas de integración o fallas de diseño no se descubren hasta las fases finales, lo que representa un riesgo crítico para un equipo de estudiantes en formación. | Medio: Reduce el riesgo al fragmentar el sistema en incrementos, pero si el diseño base falla, las modificaciones estructurales son costosas. | Alto: Mitiga el riesgo de manera constante gracias a los ciclos cortos de desarrollo (Sprints) y a las inspecciones de código tempranas. |
| g. Compatibilidad con la madurez del equipo | Medio: Es fácil de entender teóricamente, pero la falta de experiencia del equipo de desarrollo para anticipar todos los problemas de diseño iniciales puede frustrar el avance. | Medio: Requiere una planificación modular rigurosa que puede tornarse compleja de coordinar para un equipo pequeño de ingeniería de sistemas. | Alto: Sus ceremonias y roles claros facilitan la autoorganización de equipos pequeños (3 a 4 integrantes), promoviendo el aprendizaje colaborativo. |
| h. Requisitos de documentación del cliente | Alto: Genera un volumen masivo de documentación formal previa. Sin embargo, MAPO S.A.C. posee una cultura de baja documentación y acuerdos verbales, lo que haría inviable este enfoque para ellos. | Medio: Exige especificar formalmente cada incremento antes de construirlo, demandando un esfuerzo burocrático intermedio que el cliente no puede absorber fácilmente. | Bajo / Adaptable: Prioriza el software funcionando sobre la documentación exhaustiva, alineándose perfectamente con la comunicación directa de la gerencia de MAPO S.A.C. |
| i. Velocidad de entrega de valor al cliente | Bajo: El cliente no ve software funcional hasta el final del ciclo de vida del proyecto (varios meses después), postergando el retorno de inversión y el feedback. | Medio: Entrega partes utilizables del sistema al final de cada incremento de larga duración, lo que ofrece un valor escalonado pero lento. | Alto: Produce un incremento de software potencialmente desplegable al término de cada Sprint (2-3 semanas), permitiendo a la inmobiliaria validar la solución de inmediato. |

### Modelo seleccionado.

El modelo seleccionado para el desarrollo del proyecto SIGI es Scrum.

Características principales del modelo aplicado al proyecto:

- Desarrollo iterativo e incremental: El sistema no se construirá de forma lineal, sino a través de bloques de tiempo fijos denominados Sprints, entregando módulos funcionales y prioritarios al término de cada ciclo.

- Colaboración estrecha y feedback continuo: Permite realizar revisiones periódicas con la gerencia y el personal administrativo de MAPO S.A.C., asegurando que el software se ajuste a la realidad operativa del negocio.

- Flexibilidad ante el cambio: Facilita la re-priorización de funcionalidades en el Product Backlog si surgen nuevas necesidades comerciales en la gestión de alquileres o ventas de departamentos.

Adaptaciones específicas al contexto de MAPO S.A.C.:

- Mitigación de la baja cultura de documentación del cliente: Debido a que MAPO S.A.C. no acostumbra a utilizar manuales ni políticas tecnológicas formales, se adaptará Scrum incorporando un protocolo de documentación ligera al cierre de cada Sprint. Esto garantizará que, al ser un proyecto académico, el código, el modelo de datos y los manuales de usuario queden perfectamente estructurados para el futuro soporte del sistema, sin abrumar a la empresa en el día a día.

- Product Owner por representación (Proxy PO): Dado que la gerencia de la inmobiliaria dispone de tiempo limitado por sus labores operativas directas, uno de los estudiantes del equipo asumirá el rol de Proxy Product Owner. Este integrante se encargará de traducir las necesidades verbales e informales del cliente en Historias de Usuario claras y validadas visualmente mediante prototipos de alta fidelidad (Figma) antes de cada Sprint de construcción.

Argumentación de modelos descartados:

- Descarte del Modelo en Cascada: Se rechazó debido a su rigidez estructural. En un escenario real como el de MAPO S.A.C., donde los procesos de reservas de Airbnb y las separaciones de preventas de departamentos son manuales e informales, es imposible congelar los requisitos al inicio. Esperar hasta el final del proyecto para mostrar el software incrementaría drásticamente el riesgo de rechazo por parte de los usuarios finales.

- Descarte del Modelo Incremental Tradicional: Aunque divide el sistema en partes, este modelo carece del marco de gestión y de las ceremonias que ofrece Scrum (como las reuniones diarias y las retrospectivas). Para un equipo de 3 a 4 estudiantes de ingeniería de sistemas que balancea carga académica, la falta de un marco ágil estructurado dificultaría el control de la velocidad de desarrollo y la gestión oportuna de impedimentos técnicos.

### Plan de aplicación del modelo

El desarrollo del Sistema Integral de Gestión Inmobiliaria (SIGI) se proyecta para una duración estimada de 12 semanas de construcción efectiva dentro del rango académico establecido, estructurado en 4 Sprints de 3 semanas de duración cada uno.

Fases, Actividades Clave y Entregables:

- Sprint 0: Enfoque, Arquitectura y Prototipado (Semanas 1 - 2 del ciclo de desarrollo)

- Actividades clave: Levantamiento de historias de usuario iniciales, diseño de la arquitectura web de la aplicación, configuración del entorno de base de datos (SQL Server 2022) y diseño de los prototipos de interfaz en Figma.

- Entregable principal: Product Backlog priorizado y prototipo interactivo (Mockup) aprobado por la gerencia de MAPO S.A.C.

- Sprint 1: Núcleo del Sistema y Gestión de Clientes (Semanas 3 - 5)

- Actividades clave: Implementación de la seguridad, control de accesos por roles (Gerencia, Administrativo, Encargados), desarrollo del módulo de Registro, actualización e historial analítico de Clientes.

- Entregable principal: Incremento del software funcional con módulo de seguridad y control total de la base de datos de clientes.

- Sprint 2: Gestión de Inmuebles, Reservas y Alquileres Temporales - Airbnb (Semanas 6 - 8)

- Actividades clave: Desarrollo del control de disponibilidad de los departamentos (Edificio Marcelo y Los Fresnos I), automatización del flujo de reservas, registro de check-in / check-out de huéspedes y panel visual de ocupación en tiempo real.

- Entregable principal: Módulo central operativo de reservas y calendario interactivo de disponibilidad para alquileres temporales.

- Sprint 3: Contratos Digitales, Control de Pagos y Ventas (Semanas 9 - 11)

- Actividades clave: Desarrollo del generador automatizado de contratos de alquiler a partir de plantillas, módulo de cobros (control de pagos recibidos, saldos pendientes, carga de comprobantes) y sección de seguimiento a las separaciones en preventa.

- Entregable principal: Módulo de contratos, finanzas y control comercial de preventas integrado al sistema.

- Sprint 4: Reportes Administrativos, Pruebas de Calidad y Cierre (Semana 12)

- Actividades clave: Construcción del dashboard de reportes financieros y estadísticos de ocupación para la gerencia, ejecución de pruebas de software funcionales y de seguridad, y despliegue del prototipo funcional en el entorno local/servidor.

- Entregable principal: Sistema Integral de Gestión Inmobiliaria (SIGI) completamente funcional, empaquetado con manuales técnicos y de usuario.

Roles del Equipo y Responsabilidades:

- Product Owner (Proxy) / Analista de Sistemas:

- Representa los intereses de MAPO S.A.C. y actúa como el único canal oficial de comunicación con la gerencia de la inmobiliaria.

- Escribe, refina y prioriza las Historias de Usuario en el Product Backlog basándose en las necesidades reales detectadas.

- Valida que los incrementos de software construidos cumplan con los criterios de aceptación del negocio.

- Scrum Master / Asegurador de Calidad (QA):

- Garantiza el cumplimiento riguroso del marco Scrum, moderando las reuniones diarias (Daily), de planificación (Planning) y retrospectivas.

- Elimina cualquier impedimento técnico o de comunicación que afecte el rendimiento del equipo de desarrollo.

- Monitorea las métricas de avance del equipo y lidera la planificación de las pruebas de software.

- Equipo de Desarrollo (2 Ingenieros de Software / Developers):

- Diseñan la arquitectura técnica del sistema, incluyendo el modelo de base de datos relacional y la lógica de programación web.

- Programan los componentes del backend y desarrollan las interfaces interactivas (frontend) del SIGI.

- Realizan las pruebas unitarias del código desarrollado para asegurar la estabilidad técnica antes de cada entrega de Sprint.

## Plan de Gestión del Proyecto

### Cronograma macro

El desarrollo del Sistema Integral de Gestión Inmobiliaria (SIGI) se ha reestructurado para alinearse con una arquitectura moderna serverless y desacoplada, utilizando GitHub Pages para el despliegue del frontend estático y Supabase como plataforma de base de datos (PostgreSQL) y servicios backend. El ciclo de vida comprende un periodo de preparación inicial (Sprint 0) seguido de 4 Sprints de construcción de 3 semanas de duración cada uno, acumulando un total de 12 semanas de desarrollo efectivo.

| Fase / Sprint | Duración | Actividades Principales | Entregable de Cierre | Hito Clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación y Arquitectura | 2 semanas | * Definición y priorización del Product Backlog.* Modelado de datos relacional nativo para Supabase (PostgreSQL).* Configuración del repositorio en GitHub y entornos de desarrollo.* Prototipado UX/UI de alta fidelidad en Figma | Product Backlog consolidado, Diccionario de datos en Postgres y Mockups en Figma validados. | Hito 1: Línea base del proyecto y esquema de base de datos en Supabase aprobados. |
| Núcleo y Gestiónde Clientes | 3 semanas | * Vinculación del frontend con el SDK de Supabase. * Implementación de autenticación y políticas de seguridad por roles (Row Level Security - RLS). * Construcción de la interfaz web de Clientes y persistencia directa en Supabase. | Módulo de autenticación operativo, control de accesos por roles y CRUD de clientes funcional. | Hito 2: Primer incremento desplegado en GitHub Pages con login y control de clientes. |
| Disponibilidad y Reservas Airbnb | 3 semanas | * Modelado del inventario dinámico de departamentos (Edificio Marcelo y Los Fresnos I). * Programación de la lógica de check-in/check-out en el cliente web. * Integración del calendario de disponibilidad en tiempo real con la base de datos. | Panel de control de departamentos y motor de reservas para alquileres temporales integrado | Hito 3: Núcleo operativo de reservas interactivo y sincronizado en tiempo real. |
| Contratos, Pagos y Preventas | 3 semanas | * Desarrollo del generador de contratos PDF desde el frontend. * Módulo de registro de transacciones, cuotas de preventa y carga de comprobantes a Supabase Storage. * Implementación de la sección de seguimiento a preventas. | Módulo financiero, almacenamiento digital de contratos y control comercial de preventas operativo. | Hito 4: Motor financiero y administrativo integrado y listo para validación global. |
| Analítica, QA y Cierre | 1 semana | * Construcción del dashboard de reportes gerenciales con agregaciones de Supabase. * Pruebas del sistema (funcionales, seguridad de políticas RLS y rendimiento). * Capacitación de usuarios y paso final a producción. | Manuales de usuario y técnicos, reportes automatizados de ingresos y sistema desplegado al 100% | Hito 5: Cierre del proyecto y entrega del software SIGI productivo y accesible via web. |

### Estimación de recursos

- Equipo de desarrollo: roles y cantidad de personas.

El equipo consultor está compuesto por 4 estudiantes, asumiendo roles híbridos adaptados al desarrollo frontend cliente y servicios en la nube:

- Proxy Product Owner / Analista de Sistemas (1 integrante): Responsable de interactuar con la gerencia de MAPO S.A.C., refinar los requisitos informales y asegurar el valor del Product Backlog.

- Scrum Master / Asegurador de Calidad QA (1 integrante): Encargado de liderar las ceremonias ágiles, remover impedimentos y verificar la seguridad de las políticas de acceso a los datos.

- Ingenieros de Software / Developers (2 integrantes): Responsables del diseño arquitectónico, la codificación del frontend estático para su compatibilidad con GitHub Pages y la configuración de la persistencia, disparadores (triggers) y funciones en Supabase.

- Estimación del esfuerzo total (en semanas-persona o story points si usa Scrum)

El esfuerzo se calcula combinando la métrica de Puntos de Historia (Story Points - SP) basados en la escala de Fibonacci para la complejidad de las tareas, junto con el control:

- Esfuerzo en Semanas-Persona: 4 integrantes $\times$ 12 semanas de desarrollo efectivo = 48 semanas-persona.

- Esfuerzo estimado en Puntos de Historia (SP): El Product Backlog inicial consolidado estima una carga total de 160 SP, distribuidos con una velocidad promedio del equipo de 40 SP por Sprint.

- Presupuesto aproximado (puede ser estimado)

| Categoría de Recurso | Descripción / Herramienta | Modalidad / Duración | Costo Estimado (S/.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alojamiento Web | GitHub Pages (Hosting estático de la aplicación web) | Plan Free | S/. 0.00 |
| Backend & Base de Datos | Supabase Free Tier (PostgreSQL, Auth y Storage hasta 500MB) | Plan Free | S/. 0.00 |
| Herramientas de Diseño | Figma (Plan Académico / Colaborativo) | Licencia Gratuita | S/. 0.00 |
| Control de Versiones | GitHub Repository | Plan Free | S/. 0.00 |
| Servicios de Contingencia | Internet residencial de alta velocidad + Energía eléctrica | Estimado mensual (3 meses) | S/. 450.00 |
| Costo Consultoría | Honorarios del equipo de desarrollo (Estudiantes) | Asignación académica | S/. 0.00 |
| TOTAL ESTIMADO S/. 450.00 |  |  |  |

Al migrar a una arquitectura basada en GitHub Pages (alojamiento gratuito para repositorios públicos/académicos) y Supabase (dentro de su nivel gratuito o Free Tier), los costos de infraestructura cloud se reducen por completo, optimizando los recursos financieros de la organización:

### Plan de gestión de riesgos

Para asegurar la estabilidad en la ejecución del proyecto frente a la informalidad de la organización y el contexto del nuevo ecosistema tecnológico, se han mapeado 5 riesgos críticos:

- Riesgo 1: Disponibilidad limitada de la gerencia de MAPO S.A.C. para validaciones

- Probabilidad: Alta | Impacto: Alto

- Estrategia de mitigación: Establecer ventanas fijas de comunicación asíncrona de 15 minutos semanales. Utilizar los despliegues automáticos (CD) de GitHub Pages para que el cliente pueda testear los avances directamente desde su celular en cualquier momento.

- Indicador de materialización: Retraso de más de 48 horas en la aprobación de las Historias de Usuario al cierre de un Sprint.

- Riesgo 2: Volatilidad o cambios drásticos en los requisitos de reservas por procesos informales

- Probabilidad: Media | Impacto: Alto

- Estrategia de mitigación: Aplicar una política estricta de congelamiento de alcance durante el Sprint activo. Cualquier cambio detectado se enviará al Product Backlog para ser priorizado y costeado en el siguiente ciclo.

- Indicador de materialización: Inclusión de más de 2 Historias de Usuario no planificadas en pleno transcurso del Sprint.

- Riesgo 3: Sobrecarga académica del equipo consultor durante exámenes de la universidad

- Probabilidad: Alta | Impacto: Medio

- Estrategia de mitigación: Planificar un colchón de tiempo (buffer) en los Sprints que coincidan con las semanas de evaluación, reduciendo el compromiso de Puntos de Historia en un 30% en dichos ciclos.

- Indicador de materialización: Disminución en el cumplimiento diario de actividades dentro del tablero de control del proyecto.

- Riesgo 4: Filtración o exposición de credenciales de la base de datos en el frontend (GitHub Pages)

- Probabilidad: Media | Impacto: Alto

- Estrategia de mitigación: Configurar de manera estricta las políticas de seguridad a nivel de fila (Row Level Security - RLS) en Supabase. De este modo, aunque la clave pública (anon key) sea visible en el código estático de GitHub Pages, nadie podrá leer ni modificar datos sin la debida autenticación y permisos de rol.

- Indicador de materialización: Intentos fallidos de acceso o alertas de seguridad en el panel de control de Supabase.

- Riesgo 5: Limitaciones de almacenamiento en el plan gratuito de Supabase (Límite de 500MB)

- Probabilidad: Baja | Impacto: Medio

- Estrategia de mitigación: Implementar en el frontend un sistema de compresión de imágenes antes de subirlas a Supabase Storage (para los comprobantes de pago y fotos de los departamentos), reduciendo el peso de los archivos a un máximo de 150KB por carga.

- Indicador de materialización: Consumo del espacio en base de datos superior al 70% antes de llegar al Sprint 3.

### Sistema de métricas y control

Con la finalidad de evaluar de forma cuantitativa la efectividad del modelo Scrum adoptado y controlar el avance real del proyecto, se ha diseñado el siguiente sistema de indicadores:

- Indicador 1: Velocidad del Equipo (Team Velocity)

- Definición / Fórmula: Sumatoria de los Puntos de Historia (SP) de las Historias de Usuario completadas al 100% que cumplen con la Definición de Terminado (DoD) al cierre de un Sprint.

- Frecuencia de medición: Al cierre de cada Sprint (Cada 3 semanas).

- Responsable: Scrum Master.

- Umbral de alerta: Si la velocidad real cae por debajo del 85% de la velocidad planificada (Menos de 34 SP entregados), se requiere una reunión extraordinaria para ajustar la capacidad del equipo.

- Indicador 2: Gráfico de Trabajo Pendiente (Sprint Burndown Chart)

- Definición / Fórmula: Representación visual diaria de los Puntos de Historia o tareas pendientes frente al tiempo restante estimado en el Sprint.

- Frecuencia de medición: Diaria (Durante la reunión Daily de 15 minutos).

- Responsable: Equipo de Desarrollo.

- Umbral de alerta: Una desviación hacia arriba de la línea ideal por más de 3 días consecutivos indica retraso en los entregables del Sprint y requiere re-priorización inmediata.

- Indicador 3: Volatilidad del Alcance (Scope Creep Rate)

- Definición / Fórmula:

Volatilidad=SP agregados durante el SprintSP comprometidos en el Srint PlaningX 100%

- Frecuencia de medición: Al cierre de cada Sprint.

- Responsable: Proxy Product Owner.

- Umbral de alerta: Un valor superior al 10% indica que la comunicación con la gerencia de MAPO S.A.C. está fallando o que los requisitos no se están refinando adecuadamente en el Backlog.

- Indicador 4: Densidad de Defectos en Pruebas (Defect Density)

- Definición / Fórmula:

Dencidad de Defectos=Números de Bugs críticos detectados en QAHistorias de Usuarios entregadas en Sprint

- Frecuencia de medición: Al finalizar la fase de desarrollo de cada Sprint.

- Responsable: Scrum Master / QA.

- Umbral de alerta: Si la densidad es superior a 1.5 errores por Historia de Usuario, se detendrá temporalmente el desarrollo de nuevas funciones para enfocar al equipo en la refactorización y estabilización de las interfaces y políticas RLS.

## Plan de Calidad de Software

### 4.1 Perfil de Calidad ISO 25010

El Sistema Integral de Gestión Inmobiliaria (SIGI) administrará información relacionada con clientes, contratos, reservas, pagos y disponibilidad de inmuebles, por lo que requiere un perfil de calidad orientado a garantizar la confiabilidad de la información, la facilidad de uso y la protección de los datos almacenados.

La siguiente tabla presenta las ocho características de calidad definidas por la norma ISO/IEC 25010, indicando el nivel objetivo, su justificación y la métrica utilizada para evaluar cada una.

| Característica ISO 25010 | Nivel Objetivo (1-5) | Justificación | Métrica |
| --- | --- | --- | --- |
| Adecuación Funcional | 5 | El sistema debe cubrir completamente los procesos de clientes, reservas, alquileres, pagos y ventas definidos por MAPO S.A.C. | ≥ 95% de historias de usuario implementadas y aceptadas |
| Eficiencia del Desempeño | 4 | Los usuarios requieren respuestas rápidas para consultar disponibilidad y registrar operaciones. | Tiempo de respuesta promedio menor a 3 segundos |
| Compatibilidad | 4 | Debe integrarse con servicios web y ejecutarse correctamente en distintos navegadores. | Funcionamiento correcto en Chrome. Edge y Firefox |
| Usabilidad | 5 | El personal administrativo posee limitada experiencia tecnológica, por lo que la interfaz debe ser intuitiva. | ≥ 90% de satisfacción en pruebas de usuario |
| Fiabilidad | 5 | La pérdida de información sobre reservas o pagos podría afectar directamente al negocio. | Disponibilidad del sistema ≥ 99% |
| Seguridad | 5 | El sistema almacenará datos personales, contratos y registros financieros. | 100% de accesos controlados mediante autenticación y roles |
| Mantenibilidad | 4 | El sistema debe permitir futuras mejoras y ampliaciones. | Tiempo promedio de corrección menor a 2 días por incidencia |
| Portabilidad | 4 | Debe poder desplegarse en diferentes entornos tecnológicos sin grandes modificaciones. | Instalación y despliegue exitoso en menos de 4 horas |

  - Características críticas (No negociables): Debido al contexto de MAPO S.A.C., se consideran críticas las siguientes características:

1. Seguridad:

Es fundamental proteger la información de clientes, contratos, pagos y reservas. Una vulnerabilidad podría ocasionar pérdida de datos sensibles o accesos no autorizados.

2. Fiabilidad:

La empresa depende de la correcta disponibilidad de la información para administrar alquileres y hospedajes. La pérdida de registros afectaría directamente las operaciones comerciales.

3. Adecuación Funcional:

El sistema debe responder de manera efectiva a las necesidades operativas de la inmobiliaria. Si los procesos principales no son cubiertos correctamente, la inversión tecnológica perdería valor.

### 4.2 Plan SQA con Enfoque Shift Left:

La Garantía de Calidad del Software (Software Quality Assurance – SQA) tiene como objetivo asegurar que el sistema cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos para MAPO S.A.C. Para ello se aplicará el enfoque Shift Left, el cual consiste en trasladar las actividades de calidad hacia las primeras etapas del ciclo de desarrollo con el fin de detectar defectos tempranamente y reducir los costos de corrección.

| Actividad SQA | Etapa del Proceso | Descripción | Responsable | Herramienta / Técnica | Shift Left |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión de Historias de Usuario | Sprint Planning | Verificar claridad, completitud y criterios de aceptación de las historias antes de iniciar el desarrollo. | Product Owner | GitHub Projects | Sí |
| Validación de Mockups | Sprint 0 | Revisar con los usuarios las interfaces propuestas antes de programarlas. | Analista de Sistemas | Figma | Sí. |
| Revisión de Arquitectura y Base de Datos | Sprint 0 | Validar la estructura del sistema y el modelo de datos antes de la implementación.. | Equipo de Desarrollo | Diagramas UML | Sí |
| Análisis Estático de Código | Durante el Sprint | Detectar errores, vulnerabilidades y malas prácticas sin ejecutar el sistema | Developers | ESLint + SonarQube. | Sí |
| Pruebas Unitarias | Durante el Sprint | Verificar el correcto funcionamiento de cada componente desarrollado. | Developers | Jest | Sí |
| Revisión de Código (Code Review) | Antes del Merge | Revisar el código fuente antes de incorporarlo a la rama principal. | Equipo de Desarrollo | GitHub Pull Requests | Sí |
| Pruebas de Integración | Fin del Sprint | Validar la interacción entre módulos del sistema. | QA | Casos de prueba funcionales | No |
| Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT) | Sprint Review | Verificar que el sistema satisfaga las necesidades de MAPO S.A.C. | Gerencia y Product Owner | Casos de uso reales | No |

- Aplicación del enfoque Shift Left

Las actividades consideradas Shift Left son:

- Revisión de Historias de Usuario.

- Validación de Mockups.

- Revisión de Arquitectura y Base de Datos.

- Análisis Estático de Código.

- Pruebas Unitarias.

- Revisión de Código.

Estas actividades permiten identificar defectos desde las etapas iniciales del proyecto, reduciendo el riesgo de errores en producción. El uso de herramientas como ESLint, SonarQube y GitHub Pull Requests facilita la detección temprana de problemas de calidad y seguridad antes de que el software sea desplegado.

### 4.3 Costo de Calidad Estimado

El costo de calidad representa la inversión destinada a prevenir errores, detectarlos oportunamente y corregir defectos encontrados durante el desarrollo del software. Tomando como referencia el presupuesto total estimado del proyecto de S/. 450.00, se plantea la siguiente distribución:

| Categoría | Porcentaje | Monto Estimado |
| --- | --- | --- |
| Prevención | 50% | S/. 225.00 |
| Detección | 30% | S/. 135.00 |
| Corrección | 20% | S/. 90.00 |
| Total | 100% | S/. 450.00 |

- Costos de Prevención (50%)

- Validación de requisitos e historias de usuario.

- Diseño y revisión de prototipos.

- Definición de estándares de codificación.

- Configuración de ESLint y SonarQube.

- Planificación de pruebas.

- Costos de Detección (30%)

- Pruebas unitarias con Jest.

- Análisis estático mediante SonarQube.

- Revisiones de código con GitHub Pull Requests.

- Pruebas de integración.

- Monitoreo y detección de errores mediante Sentry.

- Costos de Corrección (20%)

- Corrección de defectos funcionales.

- Refactorización de código.

- Corrección de vulnerabilidades detectadas.

- Ajustes de interfaz de usuario.

- Justificación mediante la Regla 1-10-100: La distribución propuesta se fundamenta en la Regla 1-10-100 de la calidad:

- Corregir un error durante la definición de requisitos cuesta aproximadamente 1 unidad.

- Corregirlo durante el desarrollo cuesta alrededor de 10 unidades.

- Corregirlo después de la implementación puede costar hasta 100 unidades.

Por esta razón, el proyecto concentra la mayor inversión en actividades de prevención y detección temprana, aplicando el enfoque Shift Left mediante herramientas como GitHub Projects, ESLint, SonarQube, Jest y GitHub Pull Requests. Esta estrategia permite reducir costos futuros, mejorar la calidad del producto y disminuir los riesgos operativos para MAPO S.A.C.

## CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN CRÍTICA

### 5.1 Síntesis de las decisiones más importantes tomadas en el proyecto

Durante el desarrollo del Plan Integral de Desarrollo de Software para MAPO S.A.C. se tomaron diversas decisiones orientadas a garantizar la viabilidad técnica y organizacional del proyecto.

La primera decisión relevante fue la selección de Scrum como modelo de desarrollo. Esta elección se realizó debido a la necesidad de entregar funcionalidades de manera incremental, permitir la participación constante de los usuarios y adaptarse a posibles cambios en los requisitos del negocio inmobiliario.

Asimismo, se definió el desarrollo del Sistema Integral de Gestión Inmobiliaria (SIGI), el cual permitirá gestionar clientes, inmuebles, alquileres, ventas, hospedajes temporales, pagos y reportes administrativos en una única plataforma centralizada.

En relación con la gestión del proyecto, se estableció una planificación basada en sprints, identificando riesgos potenciales, recursos necesarios, presupuesto estimado e indicadores de seguimiento que permitan controlar el avance del proyecto.

Respecto a la calidad del software, se adoptó el estándar ISO 25010 para definir el perfil de calidad del sistema, priorizando especialmente la seguridad, la fiabilidad y la adecuación funcional. Además, se implementó un enfoque Shift Left mediante actividades de revisión temprana de requisitos, análisis estático de código, pruebas unitarias y revisiones de código para detectar defectos desde las primeras etapas del desarrollo.

Finalmente, se seleccionó un conjunto de herramientas tecnológicas compuesto por GitHub, GitHub Projects, GitHub Actions, ESLint, SonarQube, Jest y Supabase, buscando mantener bajos costos de implementación y facilitar el trabajo colaborativo del equipo.

### 5.2 Lecciones aprendidas durante la elaboración del trabajo

La elaboración de este proyecto permitió comprender que la selección de un modelo de desarrollo no depende únicamente de aspectos técnicos, sino también de factores organizacionales como la cultura de la empresa, la experiencia del equipo y las restricciones de negocio.

Asimismo, se evidenció la importancia de realizar un diagnóstico organizacional antes de definir una solución tecnológica, ya que esto permite comprender con mayor precisión las necesidades reales de la organización y evitar el desarrollo de funcionalidades innecesarias.

Otra lección importante fue reconocer que la calidad del software debe planificarse desde el inicio del proyecto y no únicamente durante las fases finales de prueba. La aplicación de estándares como ISO 25010 y prácticas Shift Left permite reducir riesgos, mejorar la mantenibilidad del sistema y optimizar los costos de desarrollo.

Finalmente, se aprendió que las métricas de gestión constituyen herramientas fundamentales para monitorear el avance del proyecto, identificar desviaciones y tomar decisiones oportunas durante la ejecución.

### Reflexión sobre la elección del modelo de proceso

- Reflexión del Integrante Fernando, Marcelo Caballero

Considero que la elección de Scrum fue adecuada para el proyecto SIGI debido a que permite trabajar mediante entregas incrementales y recibir retroalimentación constante por parte de MAPO S.A.C. Si se hubiera elegido el modelo Cascada, se habría requerido definir todos los requisitos desde el inicio, lo que habría reducido la capacidad de adaptación ante cambios o nuevas necesidades identificadas durante el desarrollo.

- Reflexión del Integrante Liliana, Canto Rojas

Desde mi perspectiva, el modelo Espiral también habría sido una alternativa interesante debido a su enfoque en la gestión de riesgos. Sin embargo, considero que su aplicación habría generado una mayor carga documental y administrativa para un proyecto de tamaño mediano como el nuestro. Scrum ofrece una implementación más sencilla y permite mantener una comunicación continua con los interesados.

- Reflexión del Integrante Nickolth, Valenzuela Vera

Pienso que un modelo Incremental podría haber funcionado correctamente debido a la naturaleza modular del sistema SIGI. Sin embargo, Scrum aporta beneficios adicionales gracias a sus ceremonias de seguimiento, planificación y revisión, las cuales facilitan el control del avance del proyecto y la detección temprana de problemas.

- Reflexión del Integrante Jhovany, Atequipa Porta

Considero que la decisión de utilizar Scrum fue acertada porque se adapta al nivel de experiencia del equipo y favorece el aprendizaje continuo durante el desarrollo. En caso de haber utilizado un modelo más rígido, como Cascada o RUP, el proyecto habría requerido una mayor inversión de tiempo en documentación y planificación inicial, reduciendo la flexibilidad necesaria para responder a cambios en los requisitos del negocio.

## REFERENCIAS Y ANEXOS

### REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2nd ed.). Apress. https://git-scm.com/book/en/v2

- ISO/IEC. (2011). ISO/IEC 25010: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).

- Microsoft. (2024). Visual Studio Code Documentation. https://code.visualstudio.com/docs

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org. https://scrumguides.org/

- Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10.ª ed.). Pearson Educación.

- Supabase Inc. (2024). Supabase Documentation. https://supabase.com/docs

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill.

### ANEXO A: Tabla comparativa de modelos candidatos

| CRITERIO | CASCADA | INCREMENTAL | SCRUM |
| --- | --- | --- | --- |
| Flexibilidad | Baja | Media | Alta |
| Adaptación al cambio | Difícil | Moderada | Alta |
| Entregas parciales | No | SI | Si |
| Participación del cliente | Baja | Media | Alta |
| Gestión de riesgos | Baja | Media | Alta |
| Tiempo de entrega | Largo | Medio | Corto |
| Complejidad de implementación | Baja | Media | Media |
| Adecuado para este proyecto | ❌ | ⚠️ | ✅ |

CONCLUSION:

El modelo Scrum es el más adecuado debido a su alta adaptabilidad, entregas iterativas y enfoque en el cliente, lo cual es clave para el sistema inmobiliario propuesto.

### ANEXO B: Entrevista aplicada a MAPO S.A.C.

TIPO: Entrevista semi estructurada

ENTREVISTADO: Juan Carlos Marcelo Caballero- Administrador de MAPO S.A.C.

OBJETIVO: Identificar problemas y necesidades del negocio.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

- ¿Cómo gestionan actualmente la información de propiedades?

Se realiza de manera manual en cuadernos y archivos Excel.

- ¿Qué problemas enfrentan con el sistema actual?

Pérdida de información, duplicidad de datos y dificultad para encontrar registros.

- ¿Cómo llevan el control de clientes?

Se registra en hojas de cálculo, sin un sistema centralizado.

- ¿Cómo gestionan los pagos y contratos?

Manual, con documentos físicos.

- ¿Qué tipo de reportes necesitan?

Reportes de ventas, alquileres, ingresos y disponibilidad de propiedades.

- ¿Han utilizado algún sistema antes?

No, todo ha sido manual.

- ¿Qué esperan de un nuevo sistema?

Orden, rapidez, seguridad y acceso a información en tiempo real.

- ¿Qué tan importante es la seguridad de la información?

Muy importante, especialmente datos de clientes.

### ANEXO C: Material complementario

#### C.1. Arquitectura tecnológica propuesta

El sistema se desarrollará utilizando:

- Frontend: Visual Studio Code (HTML, CSS, JavaScript o framework)

- Control de versiones: GitHub

- Backend y Base de datos: Supabase

#### C.2. Flujo general del sistema

1. Usuario ingresa al sistema

2. Autenticación (Supabase Auth)

3. Gestión de:

- Propiedades

- Clientes

- Contratos

4.Registro de pagos

5. Generación de reportes

#### C.3. Herramientas utilizadas

| HERRAMIENTA | USO |
| --- | --- |
| VISUAL STUDIO CODE | Desarrollo del sistema |
| GITHUB | Control de versiones |
| SUPABASE | Backend y base de datos |
| GIT | Gestión de cambios |

#### C.4. Documentación adicional del negocio

Como material complementario del proyecto, se incluirá documentación representativa del funcionamiento real de la empresa inmobiliaria, con el objetivo de validar los procesos modelados en el sistema.

Documentos considerados:

- Documentación de propiedades:

  - Registro de inmuebles

  - Características (ubicación, precio, estado)

  - Disponibilidad

- Documentación de alquileres:

  - Contratos de arrendamiento

  - Datos del cliente

  - Fechas de inicio y fin

  - Monto de pago

Importancia:

Estos documentos permiten:

- Validar los requerimientos del sistema

- Diseñar correctamente la base de datos

- Asegurar que el sistema refleje procesos reales

- Mejorar la trazabilidad de la información

Justificación tecnológica:

- Supabase: permite backend serverless, adecuado para equipos pequeños

- GitHub: facilita control de versiones y trabajo colaborativo

- VS Code: entorno ligero compatible con tecnologías web